赣 州 银 行

磋                                                  商                                                文

件

项目名称：赣州银行信贷管理系统建设咨询服务采购项目

项目编号：GZYH2018040

二0一八年八月

目   录

第一章、磋商文件	3

一 、磋商邀请	3

二、谈 判 须 知	6

（一）总  则	6

（二）磋商文件	7

（三）磋商响应文件的编制	7

（四）磋商响应文件的递交	10

（五）磋 商 与 评 审	11

（六）授 予 合 同	18

三、采购项目需求	19

四、合 同 条 款	35

五、合 同 格 式	40

第二章   响 应 文 件　（格式 ）	41

一、磋商响应文件	41

二、响应函（格式）	42

三、磋商响应文件资料清单（格式）	43

四、响应货物报价一览表（格式）	44

五、响应供应商关于资格的声明函（格式）	45

六、技术规格偏离表（格式）	46

七、商务条款响应及偏离表（格式）	47

八、服务、质量保证及售后服务承诺书（格式）	48

九、法定代表人授权书（格式）	49

十、交纳响应保证金的银行凭证（格式）	50

# 第一章、磋商文件

## 一 、磋商邀请

因采购人需要，对赣州银行信贷管理系统建设咨询项目进行竞争性磋商。现欢迎国内符合资格条件的响应供应商前来响应。

- 项目编号：GZYH2018040

- （二）采购方式：竞争性磋商

（三）采购内容：赣州银行信贷管理系统建设咨询服务。

（四）磋商方式：本项目不接受联合体响应。开启结束后，磋商小组所有成员集中，与各响应供应商就采购项目中技术参数、售后服务以及合同草案条款等分别进行磋商，磋商小组在磋商结束后，要求符合条件的所有参加磋商的响应供应商在规定的时间内提出最终报价（二次报价）。最终报价（二次报价）在没有修正参数的前提下，最终报价（二次报价）不得高于一次报价；在修正参数的前提下，最终报价（二次报价）可高于一次报价。磋商顺序由现场抽签决定。

（五）响应供应商资格要求:

1、响应供应商须是在中华人民共和国境内依照《中华人民共和国公司法》注册的、具备独立法人资格、有能力为本项目提供相关产品及服务的企业，注册资金1000万元人民币（含）以上；

2、响应供应商应具备三个近三年（2015年至今）和其他银行签订的信贷管理系统纯咨询项目业绩；

3、响应供应商项目经理要求：15年以上工作经验，其中6年以上咨询工作经验，3个以上银行信贷管理系统咨询项目的项目管理经验；

4、为确保咨询服务质量，参加本此咨询阶段投标公司，其及其关联公司将不可再投标我行信贷管理系统开发建设项目；

5、本项目不接受两家或两家以上单位组成联合体形式参与投标。响应供应商须具有完成本招标项目的技术力量，参加本项目的响应供应商，三年内在经营活动中没有违法违纪或不良记录（未被列入黑名单），符合相关法律、行政法规、规范性文件规定的其他条件。响应供应商应仔细阅读标书文件的所有内容，按招标文件的具体要求作出实质性响应，并提供投标文件，同时应保证所提供资料的真实性，否则，其投标将被拒绝。以上要求响应供应商必须同时满足，所提供的所有资质文件必须真实，且与响应供应商主体一致。

（六）磋商文件的获取：2018年8月15日至2018年8月27日，请响应供应商自行前往赣州银行官方网站下载，并按要求编制投标文件。购买招标文件200元/份，在开标现场现金收取。

（七）响应截止时间和磋商时间：2018年08月27日15：00（北京时间），磋商地点：赣州银行总行主楼三楼会议室（赣州市赣江源大道26号），逾期或不符合规定的磋商响应文件恕不接受。

（八）响应保证金及履约保证金: 响应供应商的响应保证金人民币30000元整，须在开标的前一天17：00（北京时间）之前到账（注明“某某”项目响应保证金），从响应供应商的对公账户转入采购人指定账户，否则投标无效。未中标供应商的响应保证金,在《中标通知书》发出之日起五个工作日内无息退还，质疑或投诉时，在质疑或投诉处理完毕后五个工作日内无息退还。中标供应商响应保证金自动转为合同履约保证金，且须在发放中标通知书后5日内向采购人缴足中标总价10%的履约保证金，否则采购人将取消其中标资格并将其列入我行采购供应商黑名单，响应保证金不予退还，同时采购人有权选择排序第二的中标候选人为中标供应商。履约保证金在项目验收后无息退还给中标供应商，中标供应商未按合同约定履行义务时，履约保证金不予退还。若响应供应商在回复招标书后决定退出此次投标，则响应保证金不予退还。

特别说明：请在开标现场将响应保证金凭证递交给工作人员，现场核查保证金到账情况，保证金未到的，不接受该响应供应商的投标文件。

（九）付款方式：合同以人民币付款，按照2：4：3：1的方式进行付款：合同签订后，支付总金额的20%；提交所有经采购人确认的咨询交付品后，支付总金额的40%；咨询项目验收后，支付总金额的30%；剩余10%作为项目质量保证金，售后维护期届满后支付。

（十）已购买磋商文件的供应商，在提交磋商响应文件的截止时间一日前，未书面通知采购人而放弃响应的，不得再参加该项目的采购活动。

（十一）联系方法：

开户行：赣州银行营业部

户名：赣州银行股份有限公司

账号：2886000103080000628

网址：http://www.bankgz.com/

采购人名称：赣州银行股份有限公司

地址：赣州市赣江源大道26号

电话：0797-8100953、8100403

联系人：赖先生、韩女士

## 二、谈 判 须 知

## （一）总  则

1、适用范围

本磋商文件适用于本响应邀请中所述项目的货物或服务及相关服务的采购。

2、定义

2.1 “响应供应商”系指向采购人提交磋商响应文件的制造商、经销商或服务商。

2.3 “采购人”系指本次采购项目的采购单位。

3、响应费用

3.1响应供应商应自行承担所有与准备和参加响应有关的费用。不论磋商结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

4、合格的响应供应商

4.1凡有能力提供本磋商文件所述货物及服务的，符合本磋商文件规定资格要求的国内供货商可能成为合格的响应供应商。

4.2响应供应商应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。

4.3一个响应供应商只能提交一个磋商响应文件。如果响应供应商之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目响应；

4.3.1法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；

4.3.2响应供应商相互之间存在直接控股、管理关系的。

4.4为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得参加本项目。

4.5响应代理人在同一个项目只能接受一个响应供应商的委托参加响应。

## （二）磋商文件

5、磋商事项说明

5.1响应供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条件、条款和规范等要求。如果没有按照磋商文件的要求提交全部资料，或没有对磋商文件做出实质性响应，其风险由响应供应商自行承担。根据有关条款规定，其响应有可能被拒绝。

6、澄清与答疑

6.1本项目不进行集中答疑。任何要求对磋商文件进行澄清和疑问的响应供应商，均应以书面送达形式（加盖响应供应商公章并注明单位名称、联系人及电话）在2018年8月21日12点前送达到采购人, 采购人对疑问进行汇总整理。必要时，采购人将组织专家进行论证。并将答疑结果公布在赣州银行官网（http://www.bankgz.com/），各响应供应商应注意浏览。

6.2响应供应商在规定的时间内未对磋商文件要求澄清或提出疑问的，采购人将视其为同意。

6.3响应供应商有义务在采购活动期间浏览赣州银行官网，采购人在赣州银行官网上公布的与本次采购项目有关的信息视为已送达各响应供应商。

7、磋商文件的修改

7.1 在法律规定期限内，无论出于何种原因，采购人均可主动地或在解答响应供应商提出的澄清问题时，以补充（变更）公告的方式对磋商文件进行修改。

7.2 补充（变更）公告将在赣州银行官网上公布。响应供应商有义务在采购活动期间浏览赣州银行官网，采购人在网上公布的与本次磋商项目有关的信息视为已送达各响应供应商。修改后的内容是磋商文件的组成部分，将在赣州银行官网公告所有购买磋商文件的潜在响应供应商，并对潜在响应供应商具有约束力。

## （三）磋商响应文件的编制

8、响应语言及度量衡单位

8.1响应供应商的磋商响应文件以及响应供应商就响应的所有来往函中均应使用中文。

8.2磋商响应文件中所使用的计量单位，除磋商响应文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

9、磋商响应文件的编制

9.1响应供应商对磋商响应文件的编制应按要求装订和封装。

9.2响应供应商应认真阅读并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

9.3磋商响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充（变更）公告及答疑进行编制。响应供应商提供的磋商响应文件不完整，导致的结果和责任由响应供应商承担。

10、磋商响应文件的组成

10.1磋商响应文件统一格式应包括但不少于：

10.1.1响应函

10.1.2磋商响应文件资料清单

10.1.3响应货物报价一览表

10.1.4关于资格的声明函

10.1.5法定代表人授权书

10.1.6技术规格偏离表

10.1.7商务条款响应及偏离表

10.1.8服务、质量保证及售后服务承诺函

10.1.9有关证明文件

10.1.10响应供应商认为需要提供的相关资料及磋商文件要求的其他资料

10.2磋商响应文件应使用磋商文件提供的格式，且可以按同样格式扩展。

11、报价

11.1供应商应按照“采购项目需求”规定的供货内容、责任范围以及合同条款进行报价，并按《响应报价一览表》确定的格式报出分项价格和总价。响应总价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。响应总价中也不得缺漏磋商文件所要求的内容，同时，对于报价免费的项目（货物）须标明“免费”。否则，其响应将被视为无效响应。

11.2响应供应商的报价须包含与本项目有关的一切费用。响应供应商的最终报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

12、响应保证金

12.1响应供应商应按本文件要求提交响应保证金，并作为其响应的一部分。

12.2在开启时，对于未按要求提交响应保证金的响应，采购人将其视为非实质响应响应而予以拒绝。

12.3未中标供应商的响应保证金,在《中标通知书》发出之日起五个工作日内无息退还，质疑或投诉时，在质疑或投诉处理完毕后五个工作日内无息退还。中标供应商的响应保证金,在采购合同签订后五个工作日内无息退还；中标供应商响应保证金自动转为合同履约保证金，且须在发放中标通知书后5日内向采购人缴足中标总价10%的履约保证金，否则采购人将取消其中标资格并将其列入我行采购供应商黑名单，响应保证金不予退还，同时采购人有权选择排序第二的中标候选人为中标供应商。履约保证金在项目验收后无息退还给中标供应商，中标供应商未按合同约定履行义务时，履约保证金不予退还。若响应供应商在回复招标书后决定退出此次投标，则响应保证金不予退还。

12.4响应供应商有下列情形之一的，响应保证金不予退还：

12.4.1响应供应商在磋商文件规定的响应有效期内撤回其响应的；

12.4.2响应供应商未按照采购程序规定签字确认的；

12.4.3成交供应商在公示期内无正当理由放弃成交的；

12.4.4成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

12.4.5成交供应商未按规定提交履约保证金的；

12.4.6成交供应商提供虚假材料，被磋商小组查实的；

12.4.7成交供应商拒不按照规定缴纳招标代理服务费的；

12.4.8其他被认定不予退还情形的。

13、响应有效期

13.1响应有效期为采购人规定的开标之日后90天。

13.2特殊情况下，在原定响应有效期截止之前，采购人可以要求响应供应商延长响应有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。响应供应商可以拒绝采购人的这种要求，其响应保证金将不会被没收。但其响应在原响应有效期期满后将不再有效。同意延长响应有效期的响应供应商将不会被要求和允许修正其磋商响应文件，而只会被要求相应地延长响应保证金的有效期。在这种情况下，有关响应保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

14.磋商响应文件份数和签署

14.1响应供应商应按照要求，提交一式肆份磋商响应文件（1份正本、4份副本），磋商响应文件的正本与副本如有不一致之处，以正本为准。

14.2磋商响应文件必须按统一格式编制并按顺序胶装成册，不接受散页或活页磋商响应文件。

14.3磋商响应文件必须用不褪色的蓝黑和黑色墨水填写或打印（所有纸张必须使用A4纸，宣传材料除外）。

14.4磋商响应文件的正本要求由响应供应商法定代表人签署或经其正式授权的代表签署并加盖响应供应商公章。法定代表人参加的，应提供法定代表人资格证明。正式授权代表参加的，须将以书面形式出具的“法定代表人授权书”附在磋商响应文件中。

14.5除响应供应商对错处做必要修改外，磋商响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应供应商签字和盖章。

## （四）磋商响应文件的递交

15、磋商响应文件的密封和标记

15.1响应供应商应将磋商响应文件正本、副本分别密封,并在封装袋上注明“正本”、“副本”字样。

15.2封装袋应写明项目名称、项目编号、响应供应商名称并于封口处加盖骑缝章，并按注明的地址送达响应地点。

15.3磋商响应文件未按上述规定密封或加写标记，磋商响应文件将被拒绝。

16、响应截止期

在响应截止期后递交的磋商响应文件，采购人将拒绝接收。

17、磋商响应文件的补充、修改和撤回

17.1在规定的响应截止期前，响应供应商可以书面形式提出补充、修改或撤回其递交的磋商响应文件。

17.2响应供应商的补充、修改材料或撤回通知，应按规定进行编制、密封、标记和递交，且在密封袋上标明“磋商响应文件补充”、“磋商响应文件修改”或“磋商响应文件撤回通知”字样。

17.3在响应截止期至磋商响应文件规定的响应有效期终止日之间的这段时间内，响应供应商不能撤回磋商响应文件，否则其响应保证金将不予退还。

17.4补充、修改的内容与磋商响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

## （五）磋 商 与 评  审

18、磋商小组的组成

采购人在监督下，按有关规定依法组建磋商小组。

19、磋商

19.1采购人将在规定的时间和地点组织磋商。响应供应商应派法定代表人或授权代表参加，参加磋商的代表应签名报到以证明其出席。

19.2磋商由采购人主持，磋商时，由采购人及响应供应商代表共同检查磋商响应文件的密封情况，有关部门可以视情况到场监督磋商情况，经当场确认无误后当众开启。

19.3磋商时，采购人工作人员当众宣读响应供应商名称及采购人认为合适的其它内容，并做好磋商记录。

20、响应的评价和比较

20.1磋商小组将按照磋商文件规定的评审办法进行评审。

20.2评审专家独立进行评审，不得向任何人透露评审信息。

20.3采购人不向未成交供应商解释未成交原因，不退还磋商响应文件。

20.4本次采购采购人授权由磋商小组直接确定成交供应商。

21、磋商响应文件的初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

21.1资格性检查。依据法律法规和磋商文件的规定，对磋商响应文件中的资格证明、响应保证金等进行审查，以确定响应供应商是否具备响应资格。

资格审查原件要求如下：（单独封装）

1、有效的营业执照正本或副本原件（三证合一）；法定代表人授权书；

2、提供响应供应商自身所投标段近三年（2015年至今）3个（含）以上和其他银行签订的信贷管理系统建设咨询项目原件；

21.2符合性检查。依据磋商文件的规定，从磋商响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度、有无计算错误进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

21.3算术错误将按以下方法更正：磋商响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果响应供应商不接受对其错误的更正，其响应将被视为无效响应。

21.4在详细评审之前，磋商小组要审查每份磋商响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。实质上响应的磋商响应文件应该是与磋商文件要求的关键条款、条件和规格没有重大偏离的磋商响应文件。

21.5实质上没有响应磋商文件要求的响应将被视为无效响应。响应供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其磋商响应文件成为实质上响应的响应。

21.6在初审时响应供应商有下列情形之一的，属于实质上没有响应磋商文件要求的响应，其响应将被视为无效响应：

21.6.1磋商响应文件数量不足或磋商响应文件没有正本的或磋商响应文件有两本及以上正本的；

21.6.2响应供应商未提交响应保证金或金额不足、响应保证金提交形式不符合磋商文件要求的；

21.6.3响应供应商的磋商响应文件或资格证明文件未提供或不符合磋商文件要求的；

21.6.4超出经营范围响应的；

21.6.5磋商响应文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；

21.6.6响应供应商是代理商的，没有提供有效授权的或两家及以上响应供应商取得有效授权书为同一品牌的；

21.6.7响应有效期不足的；

21.6.8未按磋商文件规定的格式填写的；

21.6.9字迹模糊，辨认不清的；

21.6.10法定代表人为同一人的两个及两个以上响应供应商；

21.6.11响应供应商相互之间存在直接控股、管理关系的；

21.6.12响应供应商为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得参加本项目；

21.6.13属于磋商文件中规定被视为无效响应其它条款的。

21.7磋商小组磋商后，供应商仍存在下列情况之一的，属于实质上没有响应磋商磋商文件要求的响应，其响应将被视为无效响应：

21.7.1经磋商小组磋商技术参数不符合磋商文件要求的；

21.7.2质保期不能满足要求的或交货时间不能满足的；

21.7.3磋商响应文件技术规格中的响应与事实不符或虚假响应的；

22、在竞争性磋商中，出现下列情形之一的，应予废标：

22.1属于专业条件的供应商或对磋商文件实质性响应不足三家的；

22.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

22.3响应供应商的最终报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

22.4因重大变故，采购任务取消的；

22.5法律、法规规定其他满足废标情况的。

23、磋商响应文件的评审及澄清

23.1在磋商响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，响应供应商对采购人和磋商小组施加影响的任何行为，都将取消其响应资格。

23.2评审的审查、评价和比较，响应供应商可应评委的提问对其提供服务的团队资历、技术先进性、方案可行性和售后服务等进行简要说明和澄清。有关澄清的要求和答复原则上应采用书面形式，但响应价格（校核时发现的算术错误除外）和其它实质性的内容不得更改。

23.3响应供应商必须保证磋商响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受磋商小组对其中任何资料进一步核实的要求。

24、磋商的步骤：

（一）第一轮磋商

磋商小组按已确定的磋商顺序，与单一供应商分别就符合采购需求、质量和服务等进行磋商，并了解其报价组成情况。

磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

采购人对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商小组召集人和响应供应商在记录上签字确认。

（二）磋商文件修正

第一轮磋商结束后，磋商小组进行合议。根据第一轮磋商掌握的情况，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求的技术、服务要求以及合同草案条款，确定采购内容的详细规格或具体要求，优化采购方案，并经磋商小组签字。

采购人通知响应供应商集中，磋商小组强调调整后的采购要求，将磋商文件的修改结果以书面形式通知响应供应商，给响应供应商提供较充分的修正时间。

响应供应商根据第一轮磋商情况和磋商文件修改书面通知，对原磋商响应文件进行修正，并在规定时间内将修正文件由供应商或其授权委托人签字或盖章后密封送交磋商小组。逾时不交的，视同放弃磋商。修正文件与磋商响应文件同具法律效力。

（三）第二轮磋商

磋商小组就修正后的磋商响应文件与响应供应商分别进行磋商。采购人对磋商过程和磋商内容进行记录，磋商小组召集人和响应供应商在记录上签字确认。并按（四）最终报价的要求，进行最终报价，磋商小组按磋商文件设定的方法和标准确定成交供应商。

第二轮磋商磋商小组未能确定成交供应商的，按（二）磋商文件修正的要求，对磋商文件修正后进行第三轮磋商。第三轮磋商为最终的磋商。

- 最终报价（二次报价）

- 最终的磋商结束后，磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，所有响应供应商在15分钟内作最终报价（二次报价）递交磋商小组；磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案；所有响应供应商在15分钟内作最终报价（二次报价）递交磋商小组。在提交最终报价（二次报价）前，响应供应商可以根据磋商情况退出磋商。磋商小组按评审标准，得分从高到低排序，推荐成交供应商顺序，形成评审报告。

所有响应供应商的最终报价（二次报价）均超过单位采购预算不足3家，磋商活动终止；终止后，采购人调整项目需求后重新组织采购。

磋商过程由采购人指定专人负责记录，并存档备查。

25、评审办法

25.1本次磋商采用综合评分法，在满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的磋商响应供应商作为成交供应商的评审方法。

25.2磋商小组认为，排在前面的成交候选供应商的最终报价（二次报价）或者最终报价（二次报价）某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料。

26、评分标准

| 评价类别 | 评价项目 | 评价项目说明 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目报价评价 （20分） | 人天报价评比 | 以最低人天报价比为评标基准，得分按以下公式计算： 投标报价得分=10×评标基准/响应供应商人天报价（计算结果保留至小数点后1位） | 10 |
|  | 总实施费用评比 | 以所有有效响应供应商的投标报价平均值作为评标基准价，响应供应商的价格得分统一按下列公式计算： 投标报价得分=10-｜（投标报价-评标基准价）/评标基准价｜×15（计算结果保留至小数点后1位）。经评委统一认定为恶意报价者0分。最低0分。 | 10 |
| 公司评价 （5分） | 实施本项目的案例数 | 近三年（2015年-2018年）签订并实施的纯咨询案例数： 1、实施10家以上，得5分； 2、实施6家-9家，得3分； 3、实施5家以下，得1分。 | 5 |
| 项目团队得分 （35分） 仅常驻现场人员 | 项目团队评分 | 每个成员的工作年限和全程参与的案例需要提供佐证材料(身份证复印件、参与项目名称、客户联系方式，在目前单位工作期间缴纳社保的证明) 单个项目成员评分标准=咨询工作年限*0.15+全程参与信贷管理系统咨询项目数*0.15，项目经理按两个人计分。 | 20 |
|  | 全程参与的高级顾问（5年及以上咨询经验）及以上所占比例 | 得分=(总人数-高级顾问以下人数)*3-8 | 10 |
|  | 银行客户的优秀评价 | 项目团队成员之前全程参与的信贷系统咨询项目获得客户评价优秀的，每有一个0.5分，形式包括但不限于获得的表扬信、工作鉴定以及项目满意度评价等。 | 5 |
| 现场解说方案可行性与先进性 （20分） | 产出物颗粒度要求 | 需提供之前案例佐证 1、产出物细化到功能，逻辑性强，通俗易懂，达到可供开发的颗粒度，得10分； 2、产出物，需要通过转化后，方能够达到开发的颗粒度，得5分； 3、产出物粗放，专业性过强，晦涩难懂，开发人员需要重新梳理需求方能开发，不得分。 | 10 |
|  | 明确列出各项目阶段的产出物 | 1、各阶段产出物完整，有清晰明确的递交时间规划，得3分； 2、各阶段产出物完整，无清晰明确的递交时间规划，得1-2分； 3、产出物不完整，得0分。 | 3 |
|  | 工作质量控制措施 | 1、服务方案中质量控制措施和手段合理且可靠，有完善的工作管理制度和奖惩制度，有具体目标和服务承诺，得4分； 2、质量控制措施和手段针对性不强，有工作管理制度和奖惩制度、但不完善，有目标和服务承诺、但不具体，得1-2分； 3、质量控制措施和手段泛泛而谈、无针对性，无工作管理制度和奖惩制度，无工作目标和服务承诺，不得分。 | 4 |
|  | 现场解说情况 | 1、项目经理现场解说，并能够详细阐述工作的重点难点，有清晰的条例，并具备解决重点难点问题的能力和方案，得3分； 2、项目经理现场解说，重点难点避重就轻，条例不清晰，无重点难点解决方案，得1分； 3、无项目经理现场解说或非项目经理现场解说，得0分。 | 3 |
| 支持力度 （10分） | 测试案例 | 能够提供完整有效的系统功能测试案例，包括业务需求测试、用户验收测试、上线演练方案等。 1、编写案列数量最多、投入编写的人天数最多、案例完整且上佳的，得5分； 2、基本完整，得3-4分； 3、部分缺失的，得1-2分； 4、无，得0分。 | 5 |
|  | 需求落地支持措施 | 咨询公司递交的需求落地性强，并在开发阶段提供可行的需求落地支持措施，确保各项需求得到有效落地； 1、可行性高且上佳的，得5分； 2、可行性低且一般的，得2分； 3、无，不得分。 | 5 |
| 实施服务及保障 （10分） | 要求：提供多维度的实施服务培训（包含决策层、管理层、执行层、技术层） | 1、能够提供三个层次及以上培训的，得3分； 2、能够提供两个层次培训的，得2分； 3、只提供两个层次以下的，得1分。 | 3 |
|  | 培训次数 | 每有一次培训加0.2分，满分3分。 | 3 |
|  | 售后服务期限 | 项目验收后最低6个月，每增加1个月，加0.2分，满分2分。 | 2 |
|  | 售后服务质量 | 1、6小时内能提供解决方案的，得2分； 2、24小时内提供解决方案的，得1分； 3、24小时以上提供解决方案的，不得分。 | 2 |

注：突破单位采购预算的将不评分，评分标准中评分因素所涉及的有关资料，响应供应商须提供相关资料证件，否则视为不具备该项得分的条件，严禁弄虚作假，一经发现取消投标、中标资格。

27、资格预审

本项目不进行资格预审。

28、确定成交供应商

28.1磋商小组依据磋商文件规定的评审办法、程序、标准，对磋商响应文件进行评审，提出书面评标报告，确定成交供应商名单。

29、响应供应商询问和质疑

29.1响应供应商对竞争性磋商文件有异议的，应当在收到竞争性磋商文件之日或者竞争性磋商公告期限届满之日前以书面送达形式向采购人提出询问，逾期不再受理。

29.2响应供应商对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日前以书面送达形式向采购人提出询问，逾期不再受理。

29.3响应供应商对成交结果有异议的，应当在开标后3日内以书面送达形式向采购人提出质疑，逾期不再受理。

29.4响应供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。

29.5质疑书应当署名，由法定代表人或者响应供应商代表签字或盖章，并加盖响应供应商单位公章。
　质疑书应当包括下列主要内容： 
   29.5.1质疑人和被质疑人的名称，质疑人的地址、电话等；
   29.5.2具体的质疑事项、事实依据及相关证明材料；
   29.5.3提起质疑的日期。

29.6响应供应商的质疑将依据关法律、法规进行答复。

## （六）授 予 合 同

30、成交通知书

30.1采购人在评审结束后向成交人发出《成交通知书》。

30.2 《成交通知书》是合同的一个组成部分。

30.3 当《成交通知书》发出后，采购人将通知所有未成交的响应供应商，同时按照本磋商文件的规定退还所响应保证金。

31、签订合同

31.1成交人应在《成交通知书》发放之日起5日内与采购人签订合同，否则按磋商有效期内撤回其响应处理。

31.2 磋商文件、成交供应商的磋商响应文件及磋商过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

32、解释权

本磋商文件是根据国家有关法律、法规编制，解释权属赣州银行。

33、未尽事宜

按有关法律、法规的规定执行。

# 三、采购项目需求

## （一）信贷管理系统建设咨询项目需求书（商务）

1、组织实施要求

1.1响应供应商须提供详细的咨询项目总体实施方案,方案一旦经发标方核准必须严格按照实施进度要求推进。咨询项目总体实施方案包括但不限于项目管理、项目组成员及职责、分期实施计划等。

1.2项目组成员须具备丰富的信贷管理系统建设咨询项目的咨询实践经验，并提供项目经理及项目主要成员的工作简历、实施信贷管理系统建设咨询项目的经历、能力和本项目工作安排。

1.3响应供应商需确保项目关键实施人员的长期性和稳定性，并保证人天足额、分布合理。进场后，项目全员必须在采购人现场进行；递交交付品后，系统开发过程中，应提供不低于5人天/月在现场进行需求落地的支持，且驻场人员必须是项目成员之一。

1.4响应供应商须在项目实施过程中使用规范的项目管理方法和提供先进的项目管理工具，其项目管理人员必须具备丰富的项目管理经验，在项目实施过程中能够和采购人项目经理共同承担项目实施的总体控制、协调和管理。

1.5招标方有要求响应供应商更换项目实施关键成员直至满意的权力。项目实施人员一经招投标双方确定，响应供应商应无条件保证其在项目中的稳定性、长期性及现场实施，响应供应商如确需更换或调整项目实施人员必须向采购人提出书面申请并得到采购人认可。

1.6基于采购人给出的信贷管理系统建设咨询项目业务需求，完成流程优化设计、详细需求分析、测试案例编写，支持需求落地和系统验收上线等工作。

2、人员实施要求

2.1项目实施队伍是以响应供应商的技术力量为主，负责整个项目的设计、实施、进度和质量控制等，对整个项目的完成进度负责；响应供应商应当派出一定数量的业务与技术人员配合项目建设，并监督项目的质量，确保按时完成。其中，总监在现场实施时间不得小于1.5周；副总监在现场实施时间不得小于3周；需求分析阶段项目经理必须全程在现场进行项目实施。以上非常驻现场人员出现未按人天投入要求进场实施的，按每人每天10000元从合同总额中扣除。

2.2响应供应商项目组的项目经理和项目成员原则上不允许调整，如有变动需事前征得采购人的同意，仅有合同关系而非公司雇员的团队成员在入场时要书面提示。人员离场或替换需提前一周书面向采购人申请，并征得采购人的书面认可后方能离场或替换。除因离职或身体原因无法到现场工作以外（需提供证明材料），如出现未征得同意即离场的，按每人每天10000元从合同总额中扣除。

2.3中标方除项目经理外，其他常驻人员需要经过我行面试通过方可入场，常驻面试人员必须满足应标时承诺资历，不满足即视为违约。

3、售后服务要求

3.1响应供应商需提供全面的专业咨询服务支持，本项目售后服务期自所有成果交付后，招标方验收通过，签署验收报告之日起至少6个月内应提供后续的售后咨询服务，服务内容至少应包括信贷管理系统建设咨询项目中的错误修正、再咨询服务、应急服务、重要日期现场支持服务等。响应供应商应在收到招标方电话、邮件或书面要求服务24小时内响应并告知联络人及联络方式。

4、培训落地要求

4.1响应供应商须在项目咨询过程中所提供的培训是全面而系统的，包含了信贷管理系统建设解读、信贷管理系统建设规划的分析解读等培训内容，培训的主要对象是高级管理层、主要信贷业务部门及相关职能部门。

付款方式要求

4.2合同以人民币付款，按照2：4：3：1的方式进行付款：合同签订后，支付总金额的20%；提交所有经采购人确认的咨询交付品后，支付总金额的40%；咨询项目验收后，支付总金额的30%；剩余10%作为项目质量保证金，售后维护期届满后支付。如果响应供应商没有按照合同规定的时间提供服务以交付成果物，招标方可从合同款中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每迟交一周，按合同总价的1%计收。但违约赔偿费的最高限额为合同总价的20%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果响应供应商在达到最高限额后仍不能交付，招标方有权终止合同。

5、验收要求：

信贷管理系统成功全行投产上线后，与信贷系统建设项目同时验收。

5.1验收条件如下：

5.1.1响应供应商按照采购人要求完成标的咨询服务，采购人确认能够完全满足采购人的需求并且能够实现本次招标项目的咨询目标，确认方式为书面确认，确认时间由采购人根据标的内容确定。

5.1.2响应供应商按照采购人要求完成本次招标项目的业务与技术向采购人的完全转移，包括向采购人提供承诺的中标标的的培训。

5.1.3响应供应商按照采购人要求向采购人完成中标标的所有相关项目文档及其介质的移交工作。

5.2验收范围如下：

验收的范围包括招标文件中的所有信贷管理系统咨询项目所采购内容。

6、后续免费支持服务要求：

采购人要求响应供应商提供后续免费服务和支持，并提出方案。

7、培训要求：

7.1培训内容。为保证采购人更好地了解商业银行信贷管理以及系统建设的经验与最佳实践，并充分地了解项目工作成果，以确保项目的顺利开展与项目成果的有效落地，响应供应商应在本咨询项目开展过程中需提供相关培训与知识转移。制定对采购人总行各部门和分支行负责人及业务骨干的培训计划，主要内容包括国内外商业银行信贷管理领先实践、本项目的建设成果介绍与推广、以及优化后信贷流程的操作要求，确保总行各部门及分支行能接受并有效落地优化后的流程。

7.2培训人员。对采购人董事会、监事会和高级管理层的沟通与培训应由响应供应商合伙人或总监主持；对采购人总行各部门、分支行负责人以及业务骨干的培训应由响应供应商经理级别人员主持。

7.3培训场次。响应供应商应与采购人协商，根据需求安排公开培训，培训次数不少于4次，每次培训不少于2小时。

7.4培训地点。所有的培训在采购人指定地点进行。

## （二）赣州银行信贷系统咨询项目需求书（业务）

1、项目背景

赣州银行现有的各个授信业务系统（信贷系统、小微贷系统和国结系统等）相互独立，不能满足集团客户管理、关联企业管理、统一授信管理等方面的要求，容易出现多头授信、过度授信的情况。银监会等监管部门参照新巴塞尔协议对国内银行实施越来越严格的监管制度，监管部门在对我行的多次检查均提出我行信贷系统方面的不足。因此，建设信贷系统已成为满足监管要求的必然选择也是在同业保持竞争力和提升银行形象的需要。

2、项目目标

信贷系统咨询项目的总体目标是进行全面、完整的规划设计，梳理、完善现有的授信业务流程和制度，对信贷系统的建设提出完善的需求，确保信贷系统建设的先进性、前瞻性，业务框架的全面性、体系化和差异化，技术架构的高度可拓展性。

3、项目范围

本次项目的范围主要包括：

3.1信贷系统群规划设计

3.1.1我行现有授信业务系统、外围连接系统分析；

3.1.2根据我行现有业务及未来发展的定位分析，结合银行业未来发展趋势，进行信贷系统规划设计；

3.1.3对信贷系统的外围系统连接进行统一规划设计。

3.2授信业务流程、制度的梳理（包含同业授信审批流程）

对我行现有授信业务流程和制度进行梳理分析。

3.3信贷系统框架和功能模块设计

根据我行实际情况和未来业务的发展情况，合理布局，有效整合，设计在全面风险管理框架下的立足现在、面向未来、体系化的信贷系统应用框架结构和功能模块。

3.4信贷系统具体需求分析

对信贷系统每个功能模块和节点提出详细的需求，并编写业务需求测试案例。

3.5信贷系统开发支持

在系统开发阶段，咨询团队需提供相关业务支持，包括需要方案优化、系统上线测试的支持，以及相应的业务与系统培训等，确保咨询项目能够落地。基于我行系统现状，规划统一额度管理、统一风险管理、统一押品管理的实现方式和管理模式。

4、项目具体工作内容及主要交付品

4.1.信贷系统群规划设计

4.1.1工作内容

4.1.1.1现有信贷相关系统分析

收集整理采购人信贷相关系统信息，进行功能、技术等方面分析评估，为后续信贷系统的规划设计方向和重点奠定系统基础。主要工作内容包括：

一是分析采购人业务发展战略和信用风险管理政策，全面理解采购人IT总体规划；二是梳理采购人信贷业务发展要求和风险管理要求，结合同业领先实践，提出改进方向；三是收集采购人当前信贷业务相关系统群的信息，对采购人现行信贷系统群现状做整体评估诊断，包括但不限于整体功能、架构、性能、与周边相关系统的边界、管理支持、决策支持、数据基础、应用效果等，确定目前系统应用和管理现状中存在的问题并进行分析。四是实现同业授信审批、占用、监测、控制等管理方面功能。

4.1.1.2信贷系统群整体规划及实施计划制定

基于信贷流程及需求，结合信贷相关系统分析，明确信贷系统群的目标业务及系统定位，规划信贷系统群的目标架构体系，明确信贷系统的建设方案与实施计划，以指导后续信贷相关系统的规划建设。主要工作内容包括：

一是基于高阶业务流程确定业务处理和管理活动的系统归属，确定信贷系统群在全行架构中的定位，以及与周边系统的关系；二是对核心系统、渠道系统、电票系统、国结系统、资金管理系统等外围系统的接口及信息传输方案进行统一的规划设计，避免无序开发而造成的资源浪费；三是在充分参考采购人管理与系统现状和要求的基础上，参照同类系统的建设模式，明确采购人信贷系统建设方案；四是依据信贷系统群工作条线总体目标、资源配备、时间周期以及内在联系，制定信贷系统群的实施计划。

4.1.2主要交付品

本部分工作内容的主要交付品如下：

《赣州银行信贷相关系统现状分析》

《赣州银行信贷系统群架构规划》

4.2信贷业务制度及流程梳理优化

4.2.1工作内容

以流程银行的经营理念，灵活满足我行信贷业务对流程差异化、产品多样化、操作简明化等方面的需求，咨询方须对信贷业务流程（含对公、类信贷、同业、贸易融资条线）进行全面的梳理和优化，主要工作包括：

信贷流程盘点：全面识别我行信贷业务流程。通过对采购人现有信贷产品、服务、管理活动、流程牵头部门等进行分析识别，完成对现有流程的识别和流程现状的初步了解。协助我行进行流程清单的设计，通过建立标准的流程清单，确保流程管理体系能够覆盖全部信贷业务、管理活动相关流程。

信贷流程梳理：在流程盘点的基础上，对对公授信、贸易融资、金融同业投资等信贷和类信贷业务流程进行全面、细致的梳理。通过对流程执行过程的解析，理清流程各环节和流程流转的脉络，明确流程相关岗位及职责，流程执行的必要要素和关键风险点。授信业务流程设置应严格遵循审贷分离、贷放分控等原则，实现营销、审批、授信风险管控等前、中、后台分离。

信贷流程优化：针对流程梳理过程中发现的缺陷、管理盲点和流程冗余等提出流程优化建议，并根据同业先进经验和结合采购人实际，提出提高业务效率、提高客户满意度的优化建议。流程优化工作应选取领先同业实践作为标杆，根据外部法律法规和内部规章制度的合规要求、在现状调研的基础上，将采购人现有流程与银行业最佳实践进行差距分析，以识别流程中的改进机会。将优化后的流程编制相应的流程体系文件，确保流程在未来的信贷系统中的成功导入。

4.2.2主要交付品

本部分工作内容的主要交付品如下：

《赣州银行信贷业务现状与差距分析报告》

《赣州银行信贷业务流程及制度优化报告》

4.3信贷系统框架和功能模块设计

4.3.1工作内容

根据我行当下实际情况和未来业务的发展情况，在新资本协议监管要求和我行风险框架的原则内，对信贷系统的功能模块进行合理地布局，设计一套立足现在、面向未来、体系化的信贷系统应用框架结构和功能模块。

4.3.2主要交付品

《赣州银行信贷系统框架和功能模块设计方案》

4.4信贷系统具体需求分析

4.4.1工作内容

在系统框架和功能模块设计的基础上，对信贷系统每个功能模块和节点提出详细的需求，确保我行业务和管理人员，以及系统厂商都能准确地理解系统需求，并编写覆盖所有需求的详细测试案例，反案例数不低于正案例数。系统可实现的具体目标包括但不限于以下几方面：

4.4.1.1统一的功能管理

统一功能管理主要包括客户管理、财务分析管理、评级管理、押品管理、统一授信管理（含同业授信）、影像管理、集团客户管理、预警管理、保证金管理、授权管理、合同管理、关联交易管理、第三方（合作方）客户管理、资产分类及拨备管理、台账管理、产品创新管理、系统管理等功能。

4.4.1.1.1客户管理

客户管理是对客户各种综合信息要素的录入、引入、导出、查询、维护；主要内容有：客户分类、客户基本信息、客户的银行往来信息、客户信息维护、客户评级信息、客户关联信息、客户财务信息、客户重大事项、客户注册登记（生成客户号）、客户权限分配、对客户日常管户工作的变更调整、客户群管理、特殊客户管理等。

4.4.1.1.2财务分析管理

财务分析管理是以客户财务报告资料及其他相关资料为依据，采用一系列专门的分析和方法，对客户等经济组织的过去和现在有关筹资活动、投资活动、经营活动、分配活动以及盈利能力、营动能力、偿债能力和增长能力状况等进行分析与评价。主要内容有：财务报表模板定制、基础财务报表采取、财务报表分析、客户行业分析、报表数据批量导入等。

4.4.1.1.3押品管理

押品管理是对授信业务中涉及的抵质押品从准入到退出或处置的全生命周期过程进行管理，主要内容有：押品政策管理、押品信息管理、押品价值管理、押品风险缓释分配、押品权证管理、押品风险预警管理、评估机构管理、押品处置管理、押品统计与分析等。

系统必须建立规范严谨的电子化管理的押品管理流程，集成押品信息，能够通过押品管理实现不同地域不同价值的精确计量，和设置不同最高抵质押率等监控计量功能。能够满足当前和可以预见的业务需求，基本满足监管对银行押品管理的要求。

4.4.1.1.4统一授信管理（包含同业客户统一授信管理）

统一授信管理是信用风险管理系统的核心功能之一，统一授信管理贯穿整个授信管理的各个阶段、各个层面，目标在于以区域、机构、客户、产品为对象，实现额度控制和参数化管理，实现授信额度的规范管理。

4.4.1.1.5影像管理

通过引入影像内容，提高信贷业务资料的申报、传递速度，满足在信贷业务审查、审批环节可多人同时调阅授信业务申报资料。解决客户基本资料，审计报告，财务会计报表，审查、审批结果，信贷档案等通用性授信业务资料可在较长时期内多次重复调阅、使用的需要。减少操作员资料录入时手工录入的工作量，提高业务办理效率，提升信息重复利用。

4.4.1.1.6客户评级管理

客户评级是信贷管理系统中重要的模块，其主要目的是协助银行确定/调整银行信贷资产的风险及确定和调整信贷产品的定价，确保满足银行股东资本回报率和最低收益的要求。

参照业内先进，设计符合我行实际情况的客户信用评级功能，对客户基本信息、征信信息及有关外部数据进行分析，并考虑扩张性，实现未来模型及参数的维护和增加，平滑的升级新的信用评级体系。

管理主要内容有：客户信用评级的目标管理、客户信用评级对象、客户评级打分卡管理、客户信用评级流程、客户违约认定、客户评级监控等内容。

4.4.1.1.7预警管理

风险预警的是为更有效的预防、化解信贷资产风险，通过对经济周期、所处行业、所在区域、市场关系、银企关系等多角度分析、归纳，设置动态的风险预警指标和指标参数。实现对我行信用风险管理的全覆盖，设计接入外部数据接口，并对全行潜在或存量授信客户及其关联企业进行系统化、动态监测分析，提前发现和有效识别授信风险，实现对客户风险状况“自上而下，自下而上”的持续监测和早期预警，为信贷管理相关人员提供及时风险预警和任务，发挥风险防控作用，同时为贷前准入、授信审批、贷后管理以及风险化解处置等信贷全流程提供决策参考。

主要内容有：业务目标管理、风险预警指标管理、预警数据来源管理、风险预警分发、风险预警认定、风险预警信号等。

此部分功能将与“统一的分析决策”中的“风险监控分析”功能进行数据联动。

4.4.1.1.8集团客户管理

集团客户是从统一的风险控制角度出发，按股权关系和控制关系经过一定搜索、认定程序将关联客户进行归集。集团客户整体上在系统内视为一类“虚拟”的客户主体，作为一个整体进行授信额度的申报和集中风险监测。主要内容有：集团客户认定及维护、集团客户业务服务、集团客户跟踪监控、集团客户财务分析、集团客户行业分析、集团客户报表数据批量导入等。

4.4.1.1.9资产分类及拨备管理

资产分类作为用信后管理的重要内容，资产分类管理必须做到时时、准确反映信贷资产风险状况，有效监测与控制信贷资产质量，为计提风险拨备提供依据，系统支持到五级分类，人工支持细分十二档。主要内容有：风险分类范围、风险分类原则、风险分类规则、风险分类认定、风险分类迁徙等。

拨备管理是通过拨备计提实时完成指定范围内资产，在期间内按一定的计算模型计提风险准备金，并形成相应报表，为有关部门提供应计提风险拨备数据。主要内容有：计提范围、数据归集、单笔计提、（现金流折现法）认定表、组合计提、认定申请、计提认定审查审批、审计认定结果维护、减值准备计算、减值准备记账调用、减值准备基础参数配置等。

4.4.1.1.10授权管理

授权管理是在系统中设置授权层级管理和授权参数管理，根据业务需求的变化灵活授权配置，强化风险控制与业务扩展的协调性。主要内容有：通用授权规则设置、机构与审批人授权等级设置、临时授权、个案例外授权等。

4.4.1.1.11合同管理

为加强合同规范使用，系统对所有业务品种的合同进行集中管理，强化了合同的规范性、有效性和合法性。我行的合同分为格式文本合同和非格式文本合同。格式文本合同种类有：借款合同、贴现协议、转贴现转入协议、贷款展期协议、银承协议、保函协议、最高额担保合同、担保合同等。非格式文本合同管理要根据我行的制度要求，需经法律合规部审查审批后，则与格式文本合同管理的内容相同。合同管理的主要内容有：合同登记、合同审批、合同签订、合同关联等。

4.4.1.1.12台账管理

系统按客户在银行授信业务发生情况进行记录，可按业务种类分类建帐，用于日常客户管理和风险控制。台账管理的主要内容有：机构贷款台账、客户贷款台账、贷款授信额度台账、贷款台账、贴现台账、信贷资产买入台账、信贷资产卖出台账、银行承兑汇票台账、保函台账、进口信用证台账、买方信用限额台账、出口押汇/贴现台账、出口商业发票贴现台账、福费廷台账、进口信用证台账、提货担保台账、进口押汇台账、进口代收押汇/汇出汇款融资台账、存单冻结台账、保证金台账、担保台账、垫款台账等。

4.4.1.1.13保证金管理

对信贷业务的保证金建立一个统一的管理功能模块，按不同业务种类和不同计息方式划分。保证金类型主要有保证金、保函保证金、第三方合作保证金等。主要管理内容有：保证金续存管理、兑付管理、释放保证金、保证金关联、保证金分类计息等。

4.4.1.1.14关联交易管理

关联交易管理是规范赣州银行关联交易行为，维护股东权益，实现赣州银行经营目标的功能模块。赣州银行关联方包括关联自然人、法人或其他组织。主要内容有：关联方定义与确认、关联方信息收集与管理、关联方报告与承诺、关联交易种类、关联交易审批及决议与回避、风险控制、报告与信息披露等。

4.4.1.1.15产品创新管理

系统可提供完整并且可扩展的产品管理体系。产品创新管理既有产品设置，同时支持产品的创新和产品要素灵活配置。对担保方式、币种、流程、允许期限、利率浮动区间、定价模板、计息方式、还款方式、保证金比例等各个维度进行配置。提供产品分类、产品创新、产品维护等功能。主要包括：产品基本信息配置、产品要素组合、产品审查审批、产品使用范围和对象、产品授权、产品统一授信管理、产品使用流程配置、产品发布部署等。涵盖传统的业务种类、产品种类，又能支持前瞻性地支持多样化的产品需求。

4.4.1.1.16自定义业务规则

能够自定义业务规则。对各种贷款业务规则及其相关要素进行合理设置，基于高度参数化设计，能够快速定义新增贷款产品，满足系统可扩展性的要求，适应贷款业务的快速变化。

4.4.1.1.17第三方（合作方）客户管理

合作方是指围绕银行业务的开展，为借款人和银行提供各种服务和合作的第三方或中介机构。

与授信业务直接关联的第三方客户，如房地产开发商、房产买卖中介机构、汽车生产商及销售公司、仓储公司等，授信业务直接关联的第三方客户管理主要包括：合作方有关基本信息登记、合作方信息引入、合作方项目管理、合作方统一授信管理、佣金管理等。

为授信业务提供服务的中介机构，保险公司、律师事务所、会计师事务所、评估公司、房产买卖中介机构等，为授信业务提供服务的中介机构管理主要包括：基本信息引入、合作的范围、合作内容等。

4.4.1.1.18权限管理

流程、人员及机构权限实现完全和灵活配置，即对任何一个功能、操作、页面等都可进行配置，并且可根据需要由有权部门随时进行流程简化、权限调配等；业务与流程相对分离，相同的流程既能根据需要适用于不同业务又能针对特定业务需求设置具体流程。

4.4.1.1.19系统管理

系统管理通过对系统参数设置，实现对信贷业务的规范管理和风险控制，是信贷系统运行的基本保证。主要内容包括：一是综合信息管理，具体为产品维护管理、贷款利率定价参数管理、客户评级打分卡管理、五级分类参数管理、风险预警指标管理、系统参数表维护、标准数据表维护、重大事件类型维护、财务报表维护、流程维护等。二是组织机构和权限管理，具体为机构维护、柜员维护、岗位管理、操作权限维护、功能权限、数据权限等。三是机构拆并、升格、降格；信贷业务、信贷人员在同机构或不同机构的分配与再分配。

4.4.1.1.20接口服务管理

提供完善的系统接口整合功能。系统必须提供统一的接口平台，实现与行内多个系统的接口通讯以及数据交互，包括核心系统、票据系统、国结系统、影像系统、数据仓库、客户关系管理系统、审计系统、人行征信系统以及其它外部系统等。对接口需求进行设计时还需考虑到我行在建及待建系统的交互情况，预留接口，如押品管理系统、内部评级系统、零售信贷系统等。

4.4.1.1.21设计附属机构功能。为我行附属机构设计全功能操作端口，实现附属机构可使用。

4.4.1.1.22审计系统对接功能

为外围系统（如审计系统）提供调阅接口：可以直接调阅信贷系统中记录的影像、档案资料；查询贷款相关的客户信息、授信情况、贷款审批信息、合同信息、担保信息、押品信息、关联人信息、企业历史财务数据、受托支付申请及支付信息、承兑汇票业务相关发票信息等。

对系统中发生的以下内容建立完整的统一台账进行记录：包括但不限于客户信息变更、授信额度变更、借据信息变更、业务合同及担保合同变更、押品变更、用户权限变更等。

4.4.1.2统一业务流程管理

拟定各业务条线的流程细化需求，如业务流程图、流程说明、业务规则、岗位职责说明、以及各流程环节中的业务表单模板设计与信息项说明等，包括相应的授信调查报告、审查报告、贷后管理报告等优化模板等。

主要从业务管理的模块化需求出发，按业务对象不同分为“公司信贷业务”、“中小信贷管理业务”、“票据业务”、“同业业务”等业务管理模块，为系统的扩展奠定基础；业务管理模块功能的实现主要依托于强大的功能管理模块。

信贷业务品种不同、对象各异，但都有其内在的、本质的、共同的管理流程。通过打造统一的业务流程来规范业务操作，就是通过既定的操作程序，按流程里的每个环节，层层控制和防范风险。

业务流程管理平台主要分为以下几个环节：

4.4.1.2.1授信调查申请

授信申请是信贷业务流程的起点，系统通过多种信息采集模式、集成财务分析、自动风险探测等授信分析工具为业务人员对客户业务信息的真实性、客户资质等信息的分析与评价提供有力的支撑。

4.4.1.2.2授信审查、审批

贷款审查、审批是授信业务全流程的决策环节，是授信业务执行实施的前提与依据。本环节遵循审贷分离、权限制约、权责对称、清晰高效原则，在授信风险垂直管理机制，健全的业务组织架构、完善的授权管理体系的保证下，确保授信业务审批按流程，权限运作。该环节主要包括授信业务授权、审贷分离、授信业务审查事项、授信业务审批要素等。

4.4.1.2.3业务发放与支付

业务发放与支付指授信业务审批通过后，由银行通过审核，将符合授信条件的业务进行办理或支付出去的业务环节。主要有贷放分控管理、贷款批量发放、实贷实付管理、受托支付与自主支付管理、合同审查审批等。

通过对银行现有授信执行管理制度、业务流程的梳理，并借鉴他行在授信执行模块集中放款模式的实践经验，优化行内现有业务流程和相关制度建设，实现系统流程化操作与风险控制。

4.4.1.2.4授信后管理

授信后管理是对授信业务进行动态管理的过程。审批通过的授信业务在合同的执行过程中，还有许多不可预测的因素和难以预料的事件，会使授信业务形成新的风险。经济活动的周期性、市场变化的不确定性及银行信息的不对称性，银行必须主动、动态、连续、全面地跟踪关注客户生产经营过程，建立一套监测、控制、反馈、和调节信贷风险的授信后管理功能。

授信后检查是指授信业务发生后，检查人员对受信人的授信资金使用、受信人和担保人的经营和财务变动情况、抵质押物状况和市场价值变动、授信审批条件落实情况、以及银行对客户服务情况进行追踪检查和反馈，及时发现客户风险变化情况，在控制风险的同时。通过发起资金跟踪检查、单一客户授信后检查、集团客户授信后检查、专项检查等方式，运用客户信用评级、资产分类及拨备计提、风险预警等管理工具，贯穿一笔授信从发放到结清的整个生命周期，对授信风险进行全程监控，银行必须凭借有效的授信后管理，以保障授信业务顺利运作、资产的安全和资产质量的稳步提高。

授信后分类，通过对银行现有分类管理制度、业务流程的梳理，并借助系统分类模块功能，优化业务流程和制度建设，并实现系统全流程化管理目标。

授信后风险预警，是指运用多种信息渠道和分析方法，识别外部宏观和客户微观风险预警信号，分析、评估风险状况，通过授信后检查（包括现场检查和非现场检查）发现授信风险的早期预警信号，运用定量和定性分析相结合的方法，尽早识别风险的类别、程度、原因及其发展变化趋势，并按规定的权限和程序对问题授信采取针对性处理措施，以及时防范、控制和化解授信风险。授信后风险预警具备预警信号的分类、预警信号的识别、风险预警职责管理、微观预警处理流程和要求、宏观预警信号处理流程和要求、预警客户名单管理等内容。

4.4.1.2.5不良资产管理

不良资产管理是授信后管理的工作内容之一，贯穿于不良资产处置的整个过程，通过系统提供的相应功能，完成不良资产处置；为不良资产管理有权人员提供从不良资产的移交、接收、分发到申请审批处置、日常管理等全过程、全生命周期的管理功能。实现不良资产的信息记录、管理、统计分析的全部业务处理过程，全面体现银行不良资产管理制度。主要包括各种不良资产的登记、查看、诉讼、和担保时效信息维护；诉讼申请及审批；诉讼案件各阶段信息的记录、各种时效到期日的提前提醒；抵债资产台账查询；呆账的认定；呆账核销；不良贷款的停息审批；不良贷款利息减、免、挂账等的申请和审批；信贷系统向核心系统发出减、免、挂账等指令；建立利息减免挂账台账，方便查询；提供利息试算工具，方便利息催缴；完成不良贷款债权转让业务，债权金额与转让金额之差，系统自动进行利息减免和本金损失补偿等功能

4.4.1.3统一的分析决策

统一分析决策主要是收集业务办理中的各种信息，同时针对监管要求和内部管理要求进行统计分析。该模块主要包括：

4.4.1.3.1快速、灵活统计查询

提供用户根据一定的查询条件，查询自己关注的客户、业务、额度、发生额、余额、担保状况、期限分布、应收利息、实收利息等相关信息。快速统计查询提供的常用主题包括：公司客户/关联集团/信用等级评估、申请信息、业务合同信息、收息信息、担保合同信息、抵质押物、资产分类、不良资产等。

系统提供多维度、多条件组合的灵活统计查询。灵活统计查询按查询主题进行配置，查询主题包括客户、合同、押品等。灵活查询模块查询选项包括：检索关键字、输出信息项列表、排序字段列表、统计方式等。常用的灵活统计查询主题包括：公司/表内/表外业务合同、客户、合同、借据的组合、押品等。

4.4.1.3.2风险监控分析

风险监控与分析旨在从宏观和微观层面对全行信贷业务的风险状况进行监测，掌握风险分布特征，及时发现隐含的风险业务和客户，为进一步的风险管理措施和风险管理政策的制定和调整提供信息支持。主要包括关联集团风险检测、重点客户监控、重点业务指标检测、重要业务风险检测等。

4.4.2主要交付品

《赣州银行信贷系统详细需求说明书》

《赣州银行信贷系统业务需求测试案例汇编》

4.5信贷系统开发支持

4.5.1工作内容

实施信贷系统的开发支持工作，确保我行的各项需求及咨询成果在信贷系统中完整地实现，并确保系统开发实施工作有计划有步骤地开展，最终平稳地上线投产。主要工作包括：

4.5.1.1协助我行进行前期信息系统的调研和选型，参与我行与各系统供应商，集成商的谈判和评估。

4.5.1.2对系统开发计划进行审阅评定，确保开发计划本身的合理性，并确保开发进度与计划的一致性。

4.5.1.3对信贷系统开发、测试、上线的全过程进行协助管理，确保系统最终实现的功能与业务需求的一致性，确保项目实施过程出现的各项问题得到合理地解决。

4.5.1.4参与制定系统上线前测试方案的审阅评定，协调我行各相关部门参与系统测试，对测试未通过的结果提出进行整改方案并确保最终落地。

4.5.1.5负责系统上线计划的制定，尽可能减少信贷系统上线对其他业务系统的影响，确保系统数据迁移完整。

4.5.1.6协助我行对信贷系统进行投产验收，并出具验收报告。

4.5.2主要交付品

《赣州银行信贷系统项目落地工作方案》

《赣州银行信贷系统验收报告》

# 四、合 同 条 款

1、定义

本合同下列术语应解释为：

1.1“合同” 是指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2“合同价”是指根据本合同规定卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价款。

1.3“货物” 是指响应供应商制造或组织符合磋商文件要求，并且必须是其合法生产的符合国家有关标准的各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

1.4“服务” 是指根据合同规定卖方承担与供货或服务等有关的辅助服务，如安装、调试、技术服务等。

1.5“买方”是指购买货物的采购人。

1.6“卖方”是指根据合同规定提供货物和服务的成交供应商。

1.7“现场”系指合同项下货物将要进行安装和运行的地点。

1.8“验收”系指合同双方依据规定的程序和条件确认合同项下的货物符合技术规范要求的活动。

2、技术规范

2.1卖方提交和交付货物的技术规范应与磋商文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其磋商响应文件的技术规范偏离表（如果被买方接受的话）相一致。

2.2技术规范中未有规定的，则以国家有关部门现行有效的标准及规范为准。

3、知识产权

3.1卖方应保护买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权、著作权或其它知识产权起诉的指控。如果任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

4、付款方式

4.1合同以人民币付款。

4.2付款方式：合同以人民币付款，按照2：4：3：1的方式进行付款：合同签订后，支付总金额的20%；提交所有经采购人确认的咨询交付品后，支付总金额的40%；咨询项目验收后，支付总金额的30%；剩余10%作为项目质量保证金，售后维护期届满后支付。

5、履行期限、地点、方式

5.1履行期限：以供应商提供的服务投放计划最后期限为最后履行期。

5.2履行地点：赣州银行指定地点。

5.3履行方式：买方为卖方完成工作提供必要的条件外，其余工作由卖方自行完成。

5.4买方按照合同规定的付款进度向卖方支付款项。

6. 技术资料

合同项下技术资料(除有特殊规定外)将以下列方式交付:

6.1合同生效后，卖方应将每项交付物形成中文技术资料一套，如目录索引、设计图纸、说明书、案例汇编等提交给买方。

6.2买方向卖方提供的其他资料应于验收时一并提交给卖方。

7. 质量保证

7.1卖方应按磋商文件规定的需求、技术要求、质量标准向买方提供完整的咨询服务。

7.2卖方递交的成果在规定的质量保证期内发生问题，卖方在收到通知后，应在24小时内响应，并提出下一步解决问题的计划。

7.3 如果卖方在收到通知后没有按规定时间响应，并提出下一步解决问题的计划，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

8.延期交货

8.1卖方应按照磋商文件中买方规定的时间表交货和提供服务。

8.2在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知买方。买方在收到卖方通知后，应进行分析，如果同意，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

8.3如果卖方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收违约损失赔偿和/或终止合同。

9. 违约赔偿

除合同第11条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可从货款中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每迟交一周，按合同总价的1%计收。但违约赔偿费的最高限额为合同总价的20%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果卖方在达到最高限额后仍不能交货，买方可考虑终止合同。

10.不可抗力

10.1 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

10.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以书面形式通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关权威部门出具的证明文件寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间持延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

11. 税费

11.1 根据国家现行税法对买方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方负担。

11.2 根据国家现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方负担。

11.3 在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均由卖方负担。

12. 履约保证金

12.1 卖方应在收到《成交通知书》后，按买方的要求，向买方提交规定的履约保证金。

12.2 履约保证金用于补偿因卖方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

12.3在卖方完成其合同义务包括任何义务后七个工作日内，买方将把履约保证金退还卖方。

13. 仲裁

13.1 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国合同法”规定提交调解和仲裁。

13.2 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

13.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

13.4 仲裁机构为合同履行地经济仲裁机构。

13.5 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续执行。

14. 违约终止合同

14.1 买方在卖方违约的情况下：

14.1.1卖方未能在合同规定的期限或买方同意延长的期限内提供全部或部分服务；

14.1.2如果卖方未能履行合同规定的其它义务，卖方在收到买方发出的违约通知后30 天内，或经买方书面认可延长的时间内未能纠正其过失。买方可向卖方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响买方向卖方提出的索赔。

15. 破产终止合同

如果卖方破产或无清偿能力时，买方可在任何时候以书面通知卖方终止合同。该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

16. 转让和分包

16.1 未经买方事先书面同意，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

16.2 对响应中没有明确分包的合同，卖方应书面通知买方本合同中将分包的全部分包合同，在原标文件中或后来发出的分包通知均不能解除卖方履行本合同的责任和义务。

17. 合同修改

欲对合同条款进行任何改动，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。

18. 通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

19. 适用法律

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

20. 合同文件及资料的使用

20.1 除了卖方为执行合同所雇人员外，在未经买方同意的情况下，卖方不得将合同、合同中的规定、有关规格、计划、图纸、式样、样本或买方为上述内容向卖方提供的资料透露给任何人。卖方须在对外保密的前提下，对其雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行合同必不可少的范围内。

20.2除非执行合同需要，在事先未得到买方同意的情况下，卖方不得使用第21.1款中所列的任何文件和资料。

20.3除合同本身以外，21.1款列明的所有资料始终为买方的财产，若买方要求，卖方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料（包括所有副本）退还买方。

21. 合同生效及其它

21.1 合同应在双方签字盖章并在买方收取卖方提供的履约保证金后开始生效。

21.2本合同一式肆份，以中文书写。买方、卖方各执贰份，具有同等法律效力。

21.3 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

# 五、合 同 格 式

甲方(采购单位)：

乙方(供应单位)：

甲、乙双方根据赣州银行组织磋商的磋商结果和竞争性磋商文件的要求，并经双方协商一致，同意按下述条件签订本合同。

1、合同文件：

《中标通知书》及下列竞争性、响应文件中的文件是构成本合同不可分割的部分：

(1)合同条款；    (2)设备或服务需求一览表；

(3)响应报价表；

2、合同范围和条件：

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定一致。

3、设备及数量：

4、合同金额：

5、付款方式：

6、交货时间、交货地点：

7、保修事项：

8、违约责任

9、其他约定：

10、合同生效：

本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。

甲方(公章)： 　　　　　　　　　 乙方(公章)：

甲方代表：  　　　　　　　　　　乙方代表：

开户行;                         开户行;

帐号：                          帐号：

日期：    　　　　　　　　　　  日期：

# 第二章   响 应 文 件　（格式 ）

正（副）本

## 一、磋商响应文件

项目名称：

项目编号：

响应供应商名称：

日期：

## 二、响应函（格式）

赣州银行：

根据贵方第      号“             采购项目”的邀请，正式授权     （姓名）代表          （响应供应商的名称），提交磋商响应文件正本一式1份，副本一式2份。

本响应供应商承诺如下：

1、按磋商文件规定提供交付的服务响应总价为（大、写）                    元人民币。

2、根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成货物并交付买方验收、使用。

3、已详细审核全部磋商文件，知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

4、同意从规定的开启日期起遵循本磋商响应文件，并在规定的响应有效期之前均具有约束力。

5、如果在规定的响应有效期内撤回响应，响应保证金可被没收。

6、同意向贵方提供可能另外要求的与响应有关的任何证据或资料。

与本响应有关的通讯地址：

电    话：          联系人：

法定代表人或其委托代理人（签字）：      公    章：

年    月    日

## 三、磋商响应文件资料清单（格式）

| 序号 | 资料名称 | 页码范围 |
| --- | --- | --- |

## 四、响应报价一览表（格式）

投标供应商名称（公章）           投标货币：人民币                 金额单位：元

| 序号 | 货物名称或服务 | 品牌型号及主要技术参数或服务内容 | 数量 | 单位 | 不含税单价 | 纳税人身份和税率 | 税金 | 含税后单价 | 不含税小计 | 含税后小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 含税后合计（大小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.表中所列为招标设备、软件、服务具体详见文件中的采购项目需求，表中所列的价格合计应与总报价相符。

2.此表仅提供了表格形式，响应供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。

## 五、响应供应商关于资格的声明函（格式）

致：赣州银行

我公司愿意针对赣州银行        项目进行响应。磋商响应文件中所有关于响应供应商资格的文件、证明和陈述均是真实和准确的。若有违背，我公司承担由此产生的一切后果。

特此声明！

法定代表人或其委托代理人（签字）：

响应供应商名称（公章）

年  月  日

## 六、技术规格偏离表（格式）

| 按磋商文件规定填写 |  |  | 按响应供应商实际内容填写 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物或服务要求及规格 | 货物技术规格或服务及配置描述 |  | 偏离说明 |

响应供应商名称（公章）

法定代表人或其委托代理人（签字）：           年    月    日

说明：无论有无偏离，响应供应商均应填写此表。如无偏离，则应写“无”；如有偏离，则应对偏离的情况详细填写。否则，作无效响应处理。

## 七、商务条款响应及偏离表（格式）

| 序号 | 内 容 | 按磋商文件规定填写 | 按响应供应商实际内容填写 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供货时间 |  |  |  |
| 2 | 付款方式 |  |  |  |
| 3 | 质保期 |  |  |  |
| 4 | 售后服务 |  |  |  |
| 5 | 其它商务内容 |  |  |  |

响应供应商名称（公章）

法定代表人或其委托代理人（签字）：        年    月    日

说明：无论有无偏离，响应供应商均应填写此表。如无偏离，则应写“无”；如有偏离，则应对偏离的情况详细填写。否则，作无效响应处理。

## 八、服务、质量保证及售后服务承诺书（格式）

根据贵方为      年    月   日          （项目编号）采购项目的响应邀请，我方对该项目做出如下产品质量承诺：

1.产品都属于厂家原装正品产品：

2.保修年限、范围、保修条件

3.质量问题的处理：

4.售后服务联系方式

5.服务、质量保证承诺等其它

响应供应商名称（公章）

法定代表人或其委托代理人（签字）：________________________

## 九、法定代表人授权书（格式）

赣州银行：

兹授权                同志为我公司参加贵单位组织的 （项目名称）   采购活动的响应代表人，全权代表我公司处理该项目的一切事宜。代理期限从   年  月   日起至   年  月   日止（代理期限不少于90天）。

授权单位名称（公章）：

法定代表人（签字）：

签发日期：     年    月    日

附：代理人工作单位：

职务：                       性别：

身份证号码：

粘贴法定代表人及被授权人身份证（复印件正、反两面）

## 十、交纳响应保证金的银行凭证（格式）

赣州银行：

（响应供应商全称) 参加贵方组织的，项目编号为           的采购活动。按磋商文件的规定，已递交人民币（大写）  　　  元的响应保证金。

响应供应商名称：

响应供应商开户银行：

响应供应商银行帐号：

响应供应商名称（公章）

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年    月    日

粘贴转账银行凭证（复印件）

注：请响应供应商认真填写银行信息，并要求与转账银行凭证的相关信息一致，采购人将依据此凭证信息退还响应保证金。